### Scrumbord & Urenverantwoording: Project Duzzle

Dit scrumbord geeft de eindsituatie van het project weer. Alle kernfunctionaliteiten zijn succesvol verplaatst naar de kolom Done.

| Taak | Categorie | Tijd (uren/min) | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Player Movement | Code | 2 uur | Done | 1,5 uur onderzoek naar movement opties gedaan voor het beste gevoel. |
| Knop Systeem | Code | 1 uur | Done | Eerste knop duurde lang (opzet script), daarna kopieerbaar voor de rest. |
| Menu Logica | Code | 30 min | Done | Bekende code uit eerdere projecten, snel uit te vogelen en na temaken |
| Level Design | Design | 4 uur | Done | Meerdere versies gebouwd en getest voor het beste gevoel |
| UI & Menu Art | Art | 30 min | Done | Knoppen en achtergrond voor het hoofdmenu getekend. |
| Player Sprite | Art | 15 min | Done | Simpel maar grappig karakter ontwerp. |
| Button Sprites | Art | 15 min | Done | Duidelijke tekeningen voor knoppen in de levels. |
| Wall/Environment | Art | 5 min | Done | Basis tiles voor muren en obstakels. |

### Reflectie op de planning

- Grootste uitdaging (Movement): Ik heb veel tijd (1,5 uur) besteed aan het kijken van hoe kan ik iets nieuws gebruiken . Hoewel dit lang duurde, heeft het ervoor gezorgd dat de besturing voor dit spel soepeler werkt.

- Efficiency (Knoppen): De eerste knop kostte veel tijd om uit te vogelen in C#(dit was niet omdat het erg moeilijk was maar omdat ik afgeleid was en wou paar manieren proberen). Zodra de logica werkte, kon ik de overige knoppen in een fractie van de tijd toevoegen aan het level.

- Iteratie (Level Design): Aan het level design is de meeste tijd besteed (4 uur). Dit kwam omdat ik veel verschillende versies heb gemaakt en getest om te kijken of de puzzels niet te makkelijk of onmogelijk waren voor de spelers. Al is het daardoor nu wel wat aan de korte kant